Коммерческое предложение

Проект: Автоматический постинг контента в социальные сети на базе Make + OpenAI
Заказчик: Собственный личный бренд / учебный проект
Подрядчик: Елена Гайворонская, автоматизация на No‑Code/Low‑Code

1. Цель проекта

Создать надежный, полностью автоматизированный сценарий публикации тематических постов в сообщества VK, Telegram‑канал и Facebook‑страницу. Контент (текст и изображение) генерируется в стиле заказчика при помощи моделей OpenAI, а драйвером служит записанная строка в Google Sheets.

Задачи, которые решает проект:

- Экономия 4‑6 часов еженедельно на ручной подготовке и распространении контента.

- Сокращение «времени вывода» идеи на аудиторию: публикация формируется в минуты.

- Минимизация человеческих ошибок (разные тексты на разных площадках, орфографические и стилистические ошибка и т. д.).

2. Ключевая идея

Упрощенный контент‑менеджмент: владелец бизнеса заносит в Google Sheets только «Тему поста», а система сама:

1. Создает связанный prompt (ChatGPT пишет готовый пост).

2. Генерирует тематическую картинку через DALL·E 3.

3. Публикует пост + картинку по трем каналам.

3. Архитектура решения

| № | Блок | Инструмент | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник данных | Google Sheets | Таблица «Контент‑план» с колонкой для написания темы |
| 2 | Интеграционная платформа | Make (Модули OpenAI, Router, HTTP, JSON) | Отладка сценария, ветвление по площадкам |
| 3 | Нейросети | OpenAI GPT‑4o (текст) OpenAI DALL·E 3 (изображение) | Генерация текста и изображения |
| 4 | Функционал | Make - API соцсетей (VK API, Telegram Bot, Meta Graph API) | Размещение контента |
| 5 | Мониторинг | Make scenario log | Уведомления об успешной публикации или ошибке |

4. Технологии и план реализации

Инструменты:

- Make — no‑code‑платформа для визуальной автоматизации и статуса логов.

- OpenAI API — генерация текста (GPT‑4o) и картинок (DALL·E 3).

- Google Sheets API — триггер сценария.

- VK API, Telegram Bot API, Meta Graph API — публикация контента.

Этапы выполнения:

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Настройка структуры Google Sheets | 1 день | Таблица «Контент‑план» |
| 2. Сбор API‑ключей (OpenAI + соцсети) | 1 день | Ключи сохранены в хранилище Keys от Make |
| 3. Сборка Make‑сценария (MVP) | 2 дня | Скрипт отрабатывает по одной ветке (VK) |
| 4. Добавление веток Telegram + Facebook | 2 дня | Полный роутер из 3 веток |
| 5. Логи, оповещения, финальное тестирование | 1 день | Готов к продакшену |

Итого: 7 рабочих дней.

5. Кейс

6. Стоимость

Так как проект выполнялся «для себя», стоимость разработки не применяется.
При коммерческом внедрении аналогичного решения для внешнего заказчика базовый пакет оценивается от 55 000 ₽ (включая 1 месяц гарантийной поддержки).

7. Риски и ограничения

- Изменения политик API соцсетей (требуется периодическая актуализация токенов и энд-пойнтов). К примеру, в соцсети Вконтакте с 2024 года нет возможности настроить автопостинг от имени сообщества, только от имени администратора сообщества.

- Лимиты генерации OpenAI (при массовом публикационном плане нужна оценка квот).

- Возможны блокировки изображений в Facebook из‑за несоответствия контент‑политике (решается пост‑модерацией).

8. Поддержка и развитие

При необходимости возможны:

- Добавление новых площадок (LinkedIn, X/Twitter).

- Подключение нейроозвучки (Whisper / TTS) для генерации голосовых постов.

- Продвинутая аналитика: сбор статистики.

9. Контакты

Имя: Елена Гайворонская

Почта: elena220781@gmail.com

Телеграм: @elenagkravitz

Спасибо за внимание!